KRAB

Keep Resources Always Balanced

Documento Oficial Direcional do Projeto

Fonte principal de contexto técnico e funcional para desenvolvimento e uso com IAs.

Status: documento-base vivo
Base: documentação acadêmica até a página 10 + decisões de desenvolvimento até 01/10/2026.

# 1. Visão do projeto

O KRAB é um sistema web de gestão financeira voltado inicialmente a usuários leigos e pequenas empresas que não contam com consultoria financeira ou contábil especializada no dia a dia.

O problema de origem é um controle financeiro manual feito em planilha de Excel, suscetível a lançamentos esquecidos, registros duplicados, erros de digitação e dificuldade de leitura da situação financeira real do negócio.

A proposta da primeira versão é substituir esse processo por uma aplicação simples, intuitiva e objetiva, com lançamento manual das movimentações, organização das contas e geração de informações financeiras básicas sem exigir conhecimento técnico de contabilidade.

O KRAB deve priorizar simplicidade, clareza de linguagem, baixa curva de aprendizado e compatibilidade com os requisitos acadêmicos do Estágio Supervisionado.

# 2. Contexto acadêmico e restrição principal

A faculdade exige, para o escopo do projeto:

3 cadastros;

1 movimento;

3 relatórios.

A modelagem exata desses itens ainda não está totalmente fechada e será consolidada durante o desenvolvimento. Portanto, nenhuma decisão técnica deve engessar prematuramente o sistema em uma interpretação definitiva desses sete itens.

A primeira versão deve permanecer pequena e demonstrável. Recursos avançados podem existir no roadmap, mas não devem aumentar o risco de entrega acadêmica.

# 3. Pessoas e responsabilidades

## Desenvolvimento

Pedro é responsável principalmente pela programação, arquitetura técnica, implementação e testes da aplicação.

## Documentação

Larissa é responsável principalmente pela documentação acadêmica do projeto.

## Regra de sincronização

Qualquer mudança que afete requisitos, banco de dados, fluxos, casos de uso ou telas deve ser comunicada para que a documentação e o sistema não evoluam em direções diferentes.

# 4. Público-alvo

O sistema é pensado para:

micro e pequenas empresas;

gestores sem formação contábil;

pessoas que atualmente controlam entradas e saídas em planilhas ou métodos manuais;

usuários que precisam entender rapidamente quanto possuem, quanto entrou, quanto saiu e onde o dinheiro está armazenado.

## Princípio de produto

O sistema não deve exigir que o usuário conheça termos contábeis complexos para executar tarefas básicas.

# 5. Objetivo funcional da primeira versão

A aplicação deverá permitir registrar e acompanhar movimentações financeiras básicas, mantendo um saldo coerente e oferecendo relatórios simples para consulta.

Segundo a documentação acadêmica atual, os requisitos funcionais levantados são:

## RF1 — Cadastrar receitas

Registrar entradas de dinheiro, incluindo ao menos:

descrição;

valor;

data de recebimento;

categoria correspondente.

## RF2 — Cadastrar despesas

Registrar saídas financeiras e contas a pagar, incluindo ao menos:

descrição;

valor;

vencimento ou data pertinente;

categoria, quando aplicável.

## RF3 — Cadastrar contas bancárias e caixas

Registrar os locais onde o dinheiro da empresa fica armazenado, por exemplo:

conta corrente;

caixa interno;

poupança;

outros meios financeiros equivalentes.

Essas contas servem como origem ou destino das movimentações.

## RF4 — Gerar extratos

Exibir uma lista cronológica de entradas e saídas, com possibilidade de consulta por período.

## RF5 — Gerar relatório de receitas

Apresentar as entradas financeiras da empresa de forma consolidada, permitindo identificar as principais fontes de receita.

## RF6 — Gerar relatório de despesas

Apresentar os gastos consolidados por período, facilitando a identificação de onde os recursos estão sendo consumidos.

## RF7 — Processar saldo automaticamente

Sempre que uma receita ou despesa for incluída, alterada ou excluída, o sistema deve refletir corretamente a mudança no saldo relacionado.

Importante: a forma exata de mapear RF1–RF7 para os requisitos acadêmicos de 3 cadastros, 1 movimento e 3 relatórios ainda será definida durante o desenvolvimento.

# 6. Requisitos de negócio atuais

A documentação define como necessidades de negócio:

informar transações efetuadas;

permitir registro e controle de receitas;

permitir registro e controle de despesas;

emitir extratos e relatórios gerenciais das movimentações;

apresentar saldo final.

# 7. Recursos explicitamente adiados

Os itens abaixo não fazem parte da prioridade da primeira versão:

importação automática de extratos via OFX ou API bancária;

gráficos e dashboards visuais dinâmicos complexos;

emissão ou integração automática de notas fiscais;

interação via WhatsApp;

recursos de inteligência artificial para leitura de imagens, extratos, contas ou automação de lançamentos.

Esses recursos podem compor versões futuras do produto, mas não devem bloquear a entrega acadêmica.

# 8. Stack tecnológica confirmada

## Frontend

Vue.js

TypeScript

Vue Router

Pinia

Vite

ESLint

Prettier

Oxlint

## Backend

Node.js

A estrutura exata do backend ainda será criada e definida durante o desenvolvimento.

## Banco de dados

MySQL, conforme documentação acadêmica.

A biblioteca de acesso ao banco/ORM ainda não foi definida.

## Ferramentas

VS Code como IDE principal;

Figma e/ou Lucid para modelagem quando necessário;

Git para versionamento;

GitHub para repositório remoto.

# 9. Ambiente de desenvolvimento atual

## Máquina principal

Lenovo IdeaPad 3i;

8 GB de RAM;

SSD de 256 GB;

Linux Mint.

## Ferramentas verificadas

Node.js: v24.21.0;

npm: 11.19.0;

NVM: 0.40.3;

Git: 2.43.0;

GitHub CLI (gh): 2.45.0;

curl: 8.5.0.

## Diretório local oficial

/home/pedro/Documentos/faculdade/estagio_supervisionado/KRAB

# 10. Estado atual do repositório

O projeto Vue já foi criado no diretório oficial.

O Git foi inicializado localmente e a branch principal foi renomeada para:

main

Primeiro commit criado:

Iniciando projeto

O repositório remoto no GitHub ainda deve ser criado/configurado como privado antes do primeiro push remoto.

## Regra de privacidade

Enquanto o projeto estiver em estágio inicial/acadêmico, o repositório deve permanecer privado, salvo decisão explícita posterior.

# 11. Configuração inicial do Vue realizada

Na criação pelo create-vue, foram escolhidos:

TypeScript;

Vue Router;

Pinia;

Linter;

Prettier.

Não foram priorizados recursos adicionais de testes ou funcionalidades experimentais nessa etapa inicial.

## Ajuste de dependência já realizado

Houve conflito entre:

oxlint ~1.74.0
eslint-plugin-oxlint ~1.73.0

O projeto foi ajustado para manter ambos compatíveis na linha:

~1.73.0

Isso permitiu a instalação das dependências.

# 12. Estrutura atual do frontend

A estrutura inicial contém, entre outros:

KRAB/
├── public/
├── src/
│   ├── router/
│   │   └── index.ts
│   ├── stores/
│   │   └── counter.ts
│   ├── App.vue
│   └── main.ts
├── .editorconfig
├── .gitignore
├── .prettierrc.json
├── eslint.config.ts
├── index.html
├── package.json
├── package-lock.json
├── tsconfig.json
└── vite.config.ts

Essa estrutura ainda é praticamente a padrão gerada pelo Vue e será organizada conforme o sistema crescer.

# 13. Arquitetura recomendada para evolução

Esta seção é uma direção técnica recomendada, não uma exigência acadêmica já formalizada.

Para manter o projeto simples e organizado, a aplicação pode evoluir para dois blocos principais:

KRAB/
├── frontend/   # Vue.js
└── backend/    # Node.js

Entretanto, como o frontend já foi criado na raiz, não é obrigatório reorganizar imediatamente. Uma mudança de estrutura só deve ser feita quando houver ganho claro e antes que muitos arquivos dependam do caminho atual.

## Frontend — organização recomendada

src/
├── assets/
├── components/
├── layouts/
├── router/
├── services/
├── stores/
├── types/
├── views/
├── App.vue
└── main.ts

## Backend — organização recomendada

backend/
└── src/
    ├── controllers/
    ├── routes/
    ├── services/
    ├── repositories/
    ├── middlewares/
    ├── config/
    └── server.*

A arquitetura deve continuar pequena; não criar camadas apenas por formalidade.

# 14. Modelo de dados inicial — provisório

O modelo abaixo é uma base de desenvolvimento e deve ser validado conforme o escopo acadêmico for fechado.

## Usuário

Pode representar quem acessa o sistema.

Possíveis campos:

id;

nome;

e-mail;

senha armazenada de forma segura;

data de criação.

## Conta financeira

Representa onde o dinheiro está armazenado.

Possíveis campos:

id;

nome;

tipo;

saldo inicial;

status;

usuário proprietário.

## Categoria

Pode classificar receitas e despesas.

Possíveis campos:

id;

nome;

tipo: receita ou despesa;

usuário proprietário.

## Movimentação

Modelo central possível para receitas e despesas.

Possíveis campos:

id;

descrição;

valor;

tipo: receita ou despesa;

data;

conta;

categoria;

observação opcional;

data de criação.

Decisão ainda aberta: receitas e despesas podem ser implementadas como uma única entidade movimentacao diferenciada por tipo ou como estruturas separadas. A escolha deve considerar simplicidade, requisitos acadêmicos e clareza da documentação.

# 15. Relatórios mínimos esperados

O sistema deve ser capaz de oferecer três saídas gerenciais compatíveis com a documentação:

## Extrato financeiro

entradas e saídas;

ordem cronológica;

filtro por período;

saldo ou efeito das movimentações.

## Relatório de receitas

receitas do período;

total de receitas;

agrupamento por categoria quando aplicável.

## Relatório de despesas

despesas do período;

total de despesas;

agrupamento por categoria quando aplicável.

A apresentação inicial pode ser textual/tabular. Gráficos complexos não são necessários para o MVP acadêmico.

# 16. Diretrizes de UX/UI

O sistema é feito para usuários leigos. Portanto:

usar linguagem cotidiana;

evitar jargões contábeis desnecessários;

deixar ações principais visualmente evidentes;

evitar telas excessivamente carregadas;

priorizar formulários curtos;

informar claramente erros de preenchimento;

mostrar valores monetários com formatação brasileira quando o contexto for BRL;

manter navegação previsível;

garantir boa leitura em desktop e dispositivos menores;

evitar depender de gráficos para transmitir informação essencial.

## Princípio de tela inicial

A tela inicial deve responder rapidamente a perguntas como:

quanto dinheiro tenho disponível?;

quanto entrou?;

quanto saiu?;

quais foram as movimentações recentes?;

existe algo importante que exige atenção?

# 17. Segurança e autenticação

A documentação acadêmica prevê acesso protegido e autenticação por e-mail e senha.

Para a implementação:

nunca armazenar senha em texto puro;

usar hash seguro de senha;

não versionar arquivos .env ou segredos;

utilizar HTTPS em produção;

validar dados também no backend;

restringir cada usuário aos próprios dados;

evitar confiar apenas em validações do frontend.

A documentação menciona autenticação de dois fatores, porém sua implementação na primeira versão deve ser reavaliada conforme prazo e exigência acadêmica, pois adiciona complexidade e ainda não foi confirmada como prioridade de desenvolvimento.

# 18. API — direção recomendada

O backend deve expor uma API HTTP simples para o frontend.

Possíveis grupos de rotas:

/auth
/contas
/categorias
/movimentacoes
/relatorios

Exemplo conceitual:

GET    /contas
POST   /contas
PUT    /contas/:id
DELETE /contas/:id

GET    /movimentacoes
POST   /movimentacoes
PUT    /movimentacoes/:id
DELETE /movimentacoes/:id

Essa convenção ainda é provisória e deve ser ajustada quando o backend for iniciado.

# 19. Regras de consistência financeira

Mesmo sendo um sistema simples, algumas regras devem ser preservadas:

valores financeiros não podem ser silenciosamente alterados pelo frontend;

operações inválidas devem retornar mensagens compreensíveis;

exclusão ou edição de uma movimentação deve refletir corretamente no saldo;

o cálculo do saldo deve ter uma única regra confiável;

filtros de relatórios devem utilizar datas de maneira consistente;

valores monetários devem evitar erros de ponto flutuante no backend/banco.

A estratégia técnica exata para armazenamento monetário será definida na implementação do banco.

# 20. Estratégia de desenvolvimento

O projeto será desenvolvido incrementalmente, sem tentar fechar todo o domínio antes de começar.

## Ordem sugerida

1. consolidar ambiente e repositório;

2. limpar o template padrão do Vue;

3. definir estrutura visual e navegação básica;

4. criar telas principais do frontend com dados simulados;

5. criar backend Node.js;

6. configurar MySQL;

7. definir modelo de dados mínimo;

8. conectar frontend e backend;

9. implementar CRUDs necessários;

10. implementar movimentação financeira;

11. implementar saldo;

12. implementar três relatórios;

13. validar requisitos acadêmicos;

14. realizar testes e ajustes de UX;

15. alinhar versão final com a documentação da Larissa.

A ordem pode mudar conforme surgirem necessidades reais.

# 21. Filosofia de escopo

## Fazer agora

funcionalidades obrigatórias;

navegação clara;

cadastro e consulta de dados;

movimentações;

cálculo de saldo;

relatórios mínimos;

persistência em banco;

autenticação apenas no nível necessário para o projeto.

## Evitar agora

microserviços;

arquitetura distribuída;

filas e mensageria sem necessidade;

dashboards pesados;

IA;

integração bancária;

automações fiscais;

abstrações excessivas;

otimizações sem evidência de necessidade.

# 22. Git e versionamento

## Branch principal

main

## Commits

Usar mensagens simples e descritivas, preferencialmente representando uma mudança coerente por commit.

Exemplos:

feat: cria tela de contas
feat: adiciona cadastro de movimentações
fix: corrige cálculo de saldo
refactor: organiza serviços financeiros
style: ajusta layout da tela inicial

Não é obrigatório aplicar uma convenção rígida enquanto o projeto for pequeno, mas os commits devem continuar compreensíveis.

## Regra antes de grandes mudanças

Criar commit estável antes de mudanças estruturais relevantes.

# 23. Uso de variáveis de ambiente

Informações sensíveis ou dependentes de ambiente devem ser configuradas via .env, por exemplo:

DATABASE_HOST=
DATABASE_PORT=
DATABASE_USER=
DATABASE_PASSWORD=
DATABASE_NAME=

O .env real não deve ser commitado. Um .env.example sem segredos pode ser mantido no repositório.

# 24. Qualidade mínima de código

TypeScript deve ser utilizado de forma coerente no frontend;

evitar any sem necessidade;

componentes Vue devem ter responsabilidade clara;

lógica de acesso à API não deve ficar espalhada aleatoriamente pelos componentes;

nomes de arquivos, funções e variáveis devem ser consistentes;

remover código padrão do template que não tenha utilidade;

evitar dependências externas quando JavaScript/Vue resolverem o problema de forma simples;

rodar formatter e linter antes de commits importantes.

# 25. Testes

Testes automatizados não foram selecionados na criação inicial do projeto e não são prioridade imediata.

Isso não elimina testes do projeto. Inicialmente, serão utilizados:

testes manuais dos fluxos principais;

validação de formulários;

testes de API durante desenvolvimento;

verificação de cálculos financeiros;

validação de cenários de inclusão, edição e exclusão.

Se o projeto crescer ou o cronograma permitir, testes automatizados podem ser adicionados posteriormente.

# 26. Compatibilidade e desempenho

Segundo a documentação, a aplicação deve funcionar por navegador moderno e ser utilizável em diferentes dispositivos.

Como princípio:

evitar processamento pesado no cliente;

evitar bibliotecas grandes sem necessidade;

manter carregamento simples;

construir interface responsiva;

considerar conexões móveis mais lentas;

manter o sistema funcional em hardware modesto.

# 27. Pontos ainda não definidos

Os itens abaixo não devem ser tratados por uma IA ou desenvolvedor como decisões já tomadas:

1. definição final dos 3 cadastros acadêmicos;

2. definição final do único movimento acadêmico;

3. banco/modelagem definitiva;

4. entidade única de movimentação versus receitas e despesas separadas;

5. ORM ou biblioteca de acesso ao MySQL;

6. framework HTTP do backend, se houver;

7. estratégia final de autenticação;

8. necessidade real de 2FA no MVP;

9. identidade visual final;

10. formato final dos relatórios;

11. hospedagem/deploy;

12. arquitetura final de pastas do backend;

13. política de categorias;

14. regras para contas recorrentes na primeira versão.

Esses pontos devem ser discutidos antes de implementação definitiva.

# 28. Fonte documental válida

Para requisitos acadêmicos, considerar atualmente somente as páginas 1 a 10 da documentação fornecida.

O conteúdo posterior ainda está incompleto e inclui exemplos de outro sistema, como localidades, compras e produtos. Portanto, ele não deve ser usado como requisito do KRAB até que seja substituído pela documentação real do projeto.

# 29. Instruções para qualquer IA que atue como copiloto do KRAB

Ao utilizar este documento como contexto, seguir estas regras:

1. tratar este arquivo como fonte principal do estado atual do projeto;

2. não inventar decisões nos pontos marcados como pendentes;

3. perguntar antes de decisões de arquitetura que tenham impacto relevante;

4. priorizar soluções simples e compatíveis com o escopo acadêmico;

5. não adicionar tecnologias apenas por preferência técnica;

6. considerar Linux Mint como ambiente principal de desenvolvimento;

7. quando sugerir comandos de terminal, primeiro verificar se a ferramenta já está instalada e qual sua versão, sempre que isso ainda não tiver sido confirmado;

8. trabalhar passo a passo, especialmente em instalação, Git, banco e backend;

9. distinguir claramente entre requisito confirmado, proposta técnica e decisão pendente;

10. manter frontend, backend, banco e documentação acadêmica coerentes;

11. evitar expandir o MVP com funcionalidades adiadas;

12. antes de alterações estruturais grandes, recomendar um commit de segurança;

13. nunca incluir chaves, senhas ou segredos em código versionado;

14. ao receber nova decisão do projeto, considerar a atualização deste documento oficial.

# 30. Próximos passos imediatos registrados

No ponto atual do desenvolvimento:

1. Vue criado e funcionando;

2. dependências instaladas;

3. Git inicializado;

4. primeiro commit criado;

5. GitHub CLI instalado;

6. falta autenticar o gh na conta GitHub;

7. falta criar o repositório remoto privado;

8. falta conectar origin e realizar o primeiro push;

9. depois disso, iniciar a construção real da aplicação.

# 31. Regra de manutenção deste documento

Este é um documento vivo. Sempre que uma decisão estrutural for tomada, atualizar ao menos uma destas áreas:

requisitos;

stack;

arquitetura;

modelo de dados;

estado do repositório;

decisões pendentes;

próximos passos.

Quando houver conflito entre um chat antigo e este documento atualizado, a versão mais recente deste documento deve prevalecer, salvo se o usuário indicar explicitamente o contrário.

Fim do documento oficial direcional — KRAB